|  |  |  | 위험성 평가 실시 규정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 현장명 |  |  |  | 브스스시송사당제 |  |  |  |  |  |  |  | 업체명 |  |  | 담당자 |  |  | 토자로자대표 |  |  | 승인자 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 작성일자 |  |  |  | 22.2.1. (23.5.10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 목적 |  |  | 근로자 참여를 통한 실질적인 목적 위험성 평가 로 시 망 사 고 제로 실현 |  |  |  |  |  |  |  |  | 방법 |  |  | 위험성 구는 3단계 판단법 (상·중·하) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 위험성평가 실시 규정 둘째 장 |  | ㆍ ( 최 초 평 가 ) 공사 실 착공 후 1 개 월 이내 착수 ( 상 시 평가) 최 초 평가 후 매월 1 회 이상 주기적 실시 * 최 초 . 주 기적 위 험 성 평가 시 에 는 미처 예 상 하지 못했던 환 경 이나 공정 변 화 로 인해 새로운 유 해 . ㆍ 위 험 요 인 이 생 기 거나 유 해 - 위 험 요 인 의 위 험 성 이 변 동 되었다면, 위 험 성 평 가 를 실 시 하여 유 해 ㆍ 위 험 요 인 의 위 험 성 을 걸 정하고 위험성 감 소 대 책 을 수 립 하여 시행 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 실시 주기 |  |  | 참여자 |  |  |  | 세부 내용 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0) (노-사 합동 순회점검) |  |  | • 노사 합동 순회점검 |  |  |  | 위험성 평가 실시 (위험 파악·대책 마련 절차) 노사 합동 순회점검을 통해 현장의 유해·위험 요인을 확인한다. 이때, 월간 작업 일정과 관련된 신규/변동 유해·위험 요인에 유의한다. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | * 현장소장 - 순회점검 이전 |  |  | • 현장소장 |  |  |  | 위험성 평가 실시 (위험 파악·대책 마련 절차) 현장소장 - 순회점검 이전에 아차 사고 사례 및 근로자 제안을 취합하여 즉시 대응할 수 있는 것은 즉시 대응하고, 순회점검 시 중점 점검한다. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | * 매월 : 이 차 사고 검토 |  |  | • 매월 |  |  |  | 위험성 평가 실시 (위험 파악·대책 마련 절차) 월간 작업 일정과 관련된 이 차 사고 사례를 검토하여 사고로 이어질 수 있는 상황을 미리 예방한다. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 수요일 3) (근로자 제안) |  |  | • 근로자 |  |  |  | 위험성 평가 실시 (위험 파악·대책 마련 절차) 근로자들의 유해·위험 요인 및 위험 상황 제안·제도를 활용하여 지난 한 달 제보 받은 사항들을 점검하고, 사고로 이어질 수 있는 상황을 미리 방지한다. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 활동 @ (예정공정표 활용) |  |  | • 예정공정표 활용 |  |  |  | 위험성 평가 실시 (위험 파악·대책 마련 절차) 정해진 위험성 평가 주기 내에 예정된 작업 공정을 확인·파악한 유해·위험 요인 별로 위험성 수준을 결정하고, 산업안전보건법 등에서 정한 것 이외로 위험성 감소 대책 및 이행계획을 마련한다. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 주 ( ) |  |  | • 현장소장 • 항추 |  |  |  | 위험성 평가 실시 (위험 파악·대책 마련 절차) 현장소장, 현황 등 공정·작업 별 핵심 유해·위험 요인 및 자들의 37주의·준수 사항에 대해 공유한다. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | * 매주 , 협력업체소장 |  |  | • 협력업체소장 |  |  |  | 위험성 평가 실시 (위험 파악·대책 마련 절차) 협력업체소장·매 작업일마다 공정·작업 별 핵심 유해·위험 요인에 가을 근로자 대한 주의·준수 사항을 공유·전파한다. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | * 신 규/변동 유해·위험 요인 |  |  | • |  |  |  | 위험성 평가 실시 (위험 파악·대책 마련 절차) 신규/변동 유해·위험 요인이 있는 경우 위험성 결정을 실시하고 위험성 감소 대책을 마련한다. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 기록 보존 |  | • 위험성 평가 기록은 별첨 양식을 출력하여 기록하며 매월 안전보건관리책임자(현장소장)의 승인을 받는다. • 승인된 위험성 평가 기록은 우리 현장의 기록물 관리 규정에 따라 공사 종료 후 3년 간 보관한다. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* 위 실 시 규 정 은 누 리 집 에서 「 위 험 성 평가 실 시 규 정 」 을 참 고 하시기 바랍니다.
( 안 전 보 건 공단 누리집 > 사 업 소 개 > 건 설 안전 > 건 설 안 전 자료실)